# Planejamento PBE ICurti

# Sprint - 25/02 - 04/04

- Planejamento - Negócio

  - 5w2h

  - 3 Pesquisas de Avaliações do Icurti

- Planejamento Sistema

  - Documento de Visão

    - Cenário - definição do negócio

    - Quais são as principais Funcionalidades?

  - Backlog - User Stories

    - Tarefas

    - Funcionalidade - User Story: Criação da Lista

      - Análise de Tarefa decomposição em Ações

  - Análise iCasei

    - Principais funcionalidades contidas e não contidas no contexto do iCurti

    - Avaliação - https://www.survio.com/survey/d/T1P3K9K5J3K7A3R8L

    - Feedback de Website - https://www.survio.com/survey/d/L9W7M1Q2C1A3Y9M3A

# Incremento II - 04/04 - 18/04

- Planejamento

- Avaliação

- Implementação

- Teste

# Incremento III - 18/04 - 02/05

- Planejamento

- Avaliação

- Implementação

  - Projeto Físico

  - Projeto Django

- Teste

# Incremento IV - 02/05 - 16/05

- Planejamento

- Modelagem

- Implementação

- Teste

# Incremento V - 16/05 - 30/05

- Planejamento

- Modelagem

- Implementação

- Teste

# Incremento VI - 30/05 - 13/06

- Planejamento

- Modelagem

- Design

- Implementação

- Teste